# Bài 1:

- User Story: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi tiến độ.”

- Ước lượng Story Points: 3 points

- Lý do: Tính năng có độ phức tạp thấp–trung bình: gồm form nhập dữ liệu, validate cơ bản, gửi request tạo công việc và hiện thông báo. Không có logic nâng cao, nên mức 3 điểm là phù hợp.

# Bài 2:

- User Story: “Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để có thể hoàn tất việc mua sắm.”

- Ước lượng Story Points: 8 points

- Lý do:

  - Xử lý nhiều bước (chọn phương thức thanh toán, nhập thông tin, xác thực).

  - Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, MoMo, PayPal…) → phức tạp về API.

  - Kiểm tra tồn kho, tính tổng tiền, phí vận chuyển, mã giảm giá.

  - Xử lý trường hợp lỗi giao dịch, hoàn tiền, trạng thái đơn hàng.

# Bài 3:

- User Story: “Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến.”

- Kết quả ước lượng

  - Các lá bài được chọn:

    - Thành viên A: 3

    - Thành viên B: 5

    - Thành viên C: 5

    - Thành viên D: 8

    - Thành viên E: 5

  - Thảo luận:

    - Người chọn 3 cho rằng tính năng chỉ gồm thêm/sửa/xóa sản phẩm.

    - Người chọn 8 cho rằng cần xử lý tồn kho, tính giá, đồng bộ khi đăng nhập — phức tạp hơn.

    - Các thành viên còn lại đánh giá mức trung bình với logic backend vừa phải.

    - Kết quả đồng thuận: 5 Story Points

- Lý do: Tính năng có độ phức tạp trung bình: cần UI, cập nhật số lượng, kiểm tra tồn kho, lưu giỏ hàng và xử lý một số logic khi người dùng đăng nhập. Mức 5 points phản ánh chính xác nhất khối lượng công việc.

# Bài 4:

- User Story: “Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến.”

- Planning Poker

  - Thành viên A: 5

  - Thành viên B: 8

  - Thành viên C: 8

  - Thành viên D: 5

  - Thành viên E: 13

- Thảo luận

  - Điểm 5: xem đây là đăng nhập cơ bản.

  - Điểm 8–13: cần bảo mật cao (mã hóa, giới hạn đăng nhập sai, kiểm tra thiết bị…), nên phức tạp hơn.

- Kết quả đồng thuận: 8 Story Points

- Lý do: Đăng nhập ngân hàng yêu cầu bảo mật nhiều bước và xử lý lỗi phức tạp, nên mức 8 phản ánh đúng độ khó.

# Bài 5:

1. Ước lượng Story Points cho các User Stories

| Mã US | User Story | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới | 3 |
| US2 | Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US3 | Xóa công việc | 2 |
| US4 | Đăng nhập hệ thống | 5 |
| US5 | Tạo danh sách công việc | 8 |
| US6 | Lọc & tìm kiếm công việc | 8 |

2. Kết quả Planning Poker

| User Story | Lá bài được chọn | Thảo luận | Điểm thống nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | 2, 3, 3, 3, 5 | 5 đánh giá có nhiều bước hơn → thảo luận và đồng ý mức trung bình | 3 |
| US2 | 5, 5, 8, 5, 5 | 8 cho rằng logic cập nhật phức tạp, nhưng phạm vi nhỏ → chọn 5 | 5 |
| US3 | 2, 2, 3, 2, 2 | 3 nghĩ thêm confirm, nhưng không đáng kể → thống nhất 2 | 2 |
| US4 | 5, 5, 8, 5, 8 | 8 quan tâm bảo mật; nhóm thống nhất mức trung bình | 5 |
| US5 | 8, 8, 5, 8, 8 | 5 đánh giá thấp hơn; nhóm thống nhất theo đa số | 8 |
| US6 | 8, 13, 8, 8, 8 | 13 cho rằng filter phức tạp; nhóm thu hẹp phạm vi nên giữ 8 | 8 |

3. Mục tiêu Sprint: Hoàn thành chức năng đăng nhập và các tính năng quản lý công việc cơ bản (tạo, chỉnh sửa, xóa).

4. Phân chia công việc

| User Story | Tasks | Thời gian ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới (3 points) | Thiết kế UI form | 3 giờ |
|  | API lưu công việc | 4 giờ |
|  | Validate + thông báo | 2 giờ |
| US2 – Chỉnh sửa công việc (5 points) | UI chỉnh sửa | 3 giờ |
|  | API update | 4 giờ |
|  | Test | 2 giờ |
| US3 – Xóa công việc (2 points) | Nút xóa + popup | 2 giờ |
|  | API xóa | 2 giờ |
| US4 – Đăng nhập (5 points) | UI login | 3 giờ |
|  | API xác thực | 4 giờ |
|  | Xử lý lỗi | 2 giờ |

5. Velocity & Kế hoạch Sprint

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Velocity Sprint trước | 14 Story Points |
| Năng lực dự kiến Sprint này | 14–16 Story Points |
| Tổng điểm Story được chọn | 15 Story Points |
| User Stories được đưa vào Sprint | US1, US2, US3, US4 |

# Bài 6:

1. Mục tiêu Sprint: “Hoàn thiện các chức năng quản lý công việc cơ bản để người dùng có thể tạo và quản lý công việc của họ.”

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

| User Story | Mô tả | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc mới | “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi nhiệm vụ của mình.” | Là chức năng nền tảng, cần thiết để bắt đầu sử dụng ứng dụng. |
| US2: Chỉnh sửa & cập nhật công việc | “Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin công việc để cập nhật nội dung khi cần.” | Là bước tiếp theo tự nhiên sau khi tạo, giúp người dùng quản lý công việc hiệu quả. |

3. Phân chia User Stories thành các Tasks

US1 – Tạo công việc mới

| Tasks | Mô tả |
| --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện form tạo công việc |
| T2 | Xử lý dữ liệu và gọi API tạo công việc |
| T3 | Validate form & hiển thị thông báo |
| T4 | Test chức năng tạo công việc |

US2 – Chỉnh sửa công việc

| Tasks | Mô tả |
| --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện chỉnh sửa |
| T2 | Xử lý logic cập nhật công việc qua API |
| T3 | Validate dữ liệu & xử lý lỗi |
| T4 | Test chức năng chỉnh sửa |

4. Ước lượng công việc bằng T-Shirt Size

| User Story | T-Shirt Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | Medium (M) | Gồm UI + API + validate. Nhiều bước nhưng không phức tạp. |
| US2 – Chỉnh sửa công việc | Medium (M) | Logic tương tự tạo mới, cần thêm xử lý dữ liệu cũ → độ phức tạp trung bình. |

# Bài 7:

1. Chia nhỏ User Story thành các Task

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1 – Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo UI gồm: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. |
| T2 – Validate dữ liệu trên frontend | Kiểm tra định dạng email, độ dài mật khẩu, khớp mật khẩu. |
| T3 – Xây dựng API đăng ký | Tạo endpoint xử lý gửi dữ liệu đăng ký lên server. |
| T4 – Kiểm tra trùng email & mã hóa mật khẩu | Validate email đã tồn tại, mã hóa mật khẩu trước khi lưu. |
| T5 – Lưu dữ liệu vào database | Tạo bản ghi user mới trong DB. |
| T6 – Hiển thị thông báo đăng ký thành công/thất bại | Trả thông báo rõ ràng cho người dùng sau khi submit. |
| T7 – Viết Unit Test & kiểm thử chức năng | Test API, test UI và case lỗi phổ biến. |

2. Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| T1 | UI là bước đầu tiên để người dùng thực hiện hành động. |
| T2 | Đảm bảo người dùng nhập đúng dữ liệu trước khi gửi server, giảm lỗi backend. |
| T3 | API là cốt lõi để xử lý logic đăng ký. |
| T4 | Bảo mật (mã hóa mật khẩu) và tính toàn vẹn dữ liệu là bắt buộc. |
| T5 | Kết quả cuối cùng của đăng ký là tạo tài khoản → cần lưu DB. |
| T6 | Cải thiện trải nghiệm người dùng, giúp họ biết kết quả thao tác. |
| T7 | Đảm bảo chất lượng, tránh lỗi trong Sprint. |

3. Ước lượng độ phức tạp

| Task | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| T1 – UI Form | S | UI đơn giản, ít trường. |
| T2 – Validate frontend | S | Quy tắc đơn giản. |
| T3 – API đăng ký | M | Gồm nhận request, xử lý lỗi, trả phản hồi. |
| T4 – Kiểm tra trùng email + mã hóa | M | Quan trọng về bảo mật và logic. |
| T5 – Lưu dữ liệu DB | S | Insert dữ liệu cơ bản. |
| T6 – Hiển thị thông báo | S | Logic đơn giản. |
| T7 – Unit Test & QA | M | Nhiều trường hợp kiểm thử. |

# Bài 8:

- Tính Velocity từng Sprint

- Sprint 1: chỉ tính points của các User Stories hoàn thành

  - US1 = 5 (hoàn thành)

  - US2 = 8 (hoàn thành)

  - Tổng Sprint 1 = 5 + 8 = 13 điểm.

- Sprint 2:

  - US4 = 13 (hoàn thành)

  - US5 = 5 (hoàn thành)

  - Tổng Sprint 2 = 13 + 5 = 18 điểm.

- Velocity trung bình

- Tổng hai sprint = 13 + 18 = 31.

- Số sprint = 2.

- Velocity trung bình = 31 / 2 = 15.5 điểm.

- Dự báo Sprint kế tiếp

- Nhóm nên chọn lượng công việc = 15 điểm Story, vì:

  - Đây là giá trị đo được, không phỏng đoán.

  - Đã bao gồm biến động tự nhiên giữa hai sprint trước.

  - Tránh đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực tế.

- Chọn User Stories cho Sprint mới

- Giả sử Product Backlog có các User Stories:

  - US1: 5 points

  - US2: 8 points

  - US3: 3 points

  - US4: 2 points

  - US5: 8 points

- Lựa chọn phù hợp Velocity = 15:

- Phương án 1:

  - US2 (8)

  - US1 (5)

  - US4 (2)

  - Tổng = 15 points

- Phương án 2:

  - US5 (8)

  - US3 (3)

  - US1 (5)

  - Tổng = 16 points

# Bài 9:

- Ước lượng bằng Story Points

- User Story được chọn: US1 – “Tạo công việc mới”

- Story Points ước lượng: 3 points

- Lý do chọn 3 points:

  - Chỉ gồm UI form + validate đơn giản + API tạo công việc.

  - Không có logic phức tạp hoặc nhiều nhánh xử lý.

  - Phức tạp ở mức thấp–trung bình, phù hợp với mức 3 trong dãy Fibonacci.

- Thực hiện Planning Poker

- Các thành viên (giả lập) chọn lá bài:

  - Thành viên A: 3

  - Thành viên B: 5

  - Thành viên C: 3

  - Thành viên D: 5

- Mở bài & thảo luận

  - Người chọn 3 cho rằng tính năng đơn giản: form + API.

  - Người chọn 5 đánh giá có thêm xử lý validate phức tạp hoặc kiểm tra dữ liệu backend.

- Lập kế hoạch Sprint

- Velocity = 15 Story Points

- Product Backlog

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | 3 |
| US2 – Quản lý danh sách công việc | 8 |
| US3 – Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US4 – Xóa công việc | 2 |
| US5 – Lọc & tìm kiếm | 8 |

- Lựa chọn khách quan: US2 + US3 + US4 với tổng = 15

# Bài 10:

- User Story:  “Tạo tính năng giỏ hàng cho người dùng.”

- Chia nhỏ User Story thành Task

| Task | Mô tả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| T1 – Thiết kế UI giỏ hàng | Hiển thị sản phẩm, số lượng, giá | UI cần tách riêng để dễ phát triển |
| T2 – API thêm/xóa/cập nhật giỏ hàng | Xử lý thao tác giỏ hàng | Là phần logic chính |
| T3 – Lưu giỏ hàng (session/DB) | Lưu trạng thái giỏ hàng | Đảm bảo dữ liệu không mất |
| T4 – Tính tổng tiền | Tính giá + số lượng | Xử lý đơn giản, tách để dễ test |
| T5 – Kiểm tra tồn kho | Validate số lượng còn hàng | Tránh lỗi khi mua |
| T6 – Hiển thị thông báo | Báo thành công/thất bại | Tối ưu trải nghiệm người dùng |
| T7 – Kiểm thử | Test API + UI | Đảm bảo tính năng hoạt động ổn |

- Ước lượng độ phức tạp

| Task | Size |
| --- | --- |
| T1 | M |
| T2 | L |
| T3 | M |
| T4 | S |
| T5 | M |
| T6 | S |
| T7 | M |

- Lập kế hoạch Sprint (Velocity = 15 Story Points)

| Task | Điểm (quy đổi) |
| --- | --- |
| T1 – UI giỏ hàng | 5 |
| T2 – API giỏ hàng | 8 |
| T6 – Thông báo | 2 |